|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |
| --- |

| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| --- |
| **¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?**  Si, la falta de comunicación con el cliente ha sido un factor importante. Por ejemplo, cuando la realización de la reunión con uno de los stakeholders, fue posible, tuvimos que modificar el modelo de la base de datos debido a una inserción de lógica.  El uso de herramientas nuevas también fue un tanto perjudicial para el desarrollo, tuvimos que aprender cosas nuevas, mediante recursos multimedia, documentación etc. |

| 2. |
| --- |
| **¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?**  La modificación de la carta gantt es una opción, también podríamos cubrir los tiempos que creíamos prudente, con la implementación de trabajo en fines de semana.  También podríamos realizar reuniones de manera más regular, donde los stakeholders estén al pendiente de los cambios del proyecto, y nosotros sepamos si vamos bien encaminados, o si se necesita realizar un cambio que no cumpla con las expectativas. |

| 3. Hasta el momento: |
| --- |
| **¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?**  La verdad es que vamos bien, podríamos iniciar nuestro avance más temprano en la semana, lo cual nos ayudaría a pensar sobre nuevas decisiones en un tiempo prudente.  Personalmente, podría ordenar mi mente y priorizar de mejor manera las actividades que estoy realizando. |

| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| --- |
| **¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?**  Tengo una inquietud con respecto al tiempo que nos queda, si podremos hacer todo lo que nos propusimos, claramente cuando hay un documento donde están las tareas a realizar, es más sencillo, pero cuando no se cumplen los tiempos, es más frustrante. |

| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| --- |
| **¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?**  Ahora, finalmente terminamos con la mayoría de la base, podremos trabajar cada uno en el proyecto, con diferentes vistas y funcionalidades respectivas. Hasta hace poco usábamos la herramienta Live Share de VSC para poder trabajar en conjunto, ya que nos dificulta avanzar al no tener los mismos archivos de base. |

| 6. APT grupal |
| --- |
| **¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?**  La confianza que existe entre nosotros, al principio era impensado criticar el trabajo ajeno, pero ahora podemos decir abiertamente cómo nos sentimos con respecto a algún diseño o código que pensándolo bien, podría mejorarse o cambiarse. No veo un aspecto que podríamos mejorar, aparte del tiempo que dedicamos a realizar las actividades. |