| **Información General del Proyecto** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID. Proyecto:** | 0.0.2 | **\* Fecha:** | 30/09/2024 |
| **Nombre del Proyecto:** | Salfa Capacitaciones | | |
| **Director de Proyecto:** | Gerardo Galán Cruz | | |
| **Preparado por:** | Equipo Capstone Grupo 8 | | |

| **Descripción del Proyecto** |
| --- |
| **Objetivos del proyecto** |
| **Objetivo General**  Desarrollar una plataforma de capacitación que permita la creación, gestión y seguimiento de cursos formativos para los trabajadores, adaptando el contenido a las necesidades específicas de la industria minera y proporcionando herramientas para evaluar el rendimiento y progreso de los empleados.  **Objetivos Específicos**   * Registrar en la nueva plataforma el 95% de los cursos de capacitación a los 3 meses de iniciado el despliegue de la plataforma. * Mejorar la accesibilidad y participación a los cursos de capacitación por parte de los trabajadores en un 99% en 5 meses. * Obtener un reporte de seguimiento del 90% trabajadores desde la nueva plataforma en relación a los cursos de capacitación en 6 meses. * Medir el rendimiento del 100% de trabajadores en exámenes finales de conocimientos técnicos desde la nueva plataforma en 8 meses. |
|  |

| **Alcance del Proyecto** | |
| --- | --- |
| **Entregables** | |
|  | |
|  | Acta de constitución del proyecto |
| 2. | Carta Gantt |
| 3. | Plan de gestión de riesgos |
| 4. | Documento de especificación de requisitos (SRS) |
| 5. | Diccionario de datos |
| 6. | Documento del diseño del sistema (SSD) |
| 7. | Especificación de casos de uso |
| 8. | Línea base del alcance |
| 9. | Plan de pruebas |
| 10. | Resultado del plan de pruebas |
| 11. | Acta de cierre de proyecto |
| 12. | Código de plataforma web |
| **Qué no incluirá este proyecto** | |
| * No incluye Soporte técnico externo una vez entregado el software. * No se integrarán sistemas de terceros, salvo la vinculación con el proyecto de generación de encuestas. * La plataforma no incluirá análisis predictivo en cuanto al rendimiento de los trabajadores. | |
| **Supuestos (en relación al alcance)** | |
| * La plataforma se desarrollará pensando en que funcione de manera responsiva en todos los dispositivos. * La plataforma le brindará a los trabajadores llevar un seguimiento de los cursos de capacitación inscritos. * La plataforma permitirá a la administración llevar un seguimiento de los cursos de capacitación creados con anterioridad. * La plataforma le permitirá a la administración crear nuevos usuarios para los trabajadores que se unen a la empresa. * La plataforma almacena la información de quien o quienes han ingresado y terminado un curso. | |
| **Restricciones** | |
| * El proyecto está destinado a tener una duración de 2 meses. * Debe respetarse el tiempo de cada hito y/o fase del proyecto. * Los proyectos de cursos de capacitación y encuestas deben funcionar correctamente con una misma base de datos. * El equipo encargado de la plataforma web para la creación de los cursos de capacitación es el “Grupo 8” de CAPSTONE. * Los usuarios trabajadores no tienen permitido crear sus cuentas. | |

| **Aprobaciones** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rol** | **Nombre** | **Firma** | **Fecha** |
| **Gerente de Proyecto** | Gerardo Galán Cruz | N/A | N/A |
| **Stakeholder** | Ronald Manque Valenzuela | N/A | N/A |
| **Cliente** | Salfa Mantenciones | N/A | N/A |

| **Notas** |
| --- |
| N/A |