| **Información General del Proyecto** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID. Proyecto:** | 0.0.2 | **\* Fecha:** | 30/09/2024 |
| **Nombre del Proyecto:** | Salfa Capacitaciones | | |
| **Director de Proyecto:** | Gerardo Galán Cruz | | |
| **Preparado por:** | Equipo Capstone Grupo 8 | | |

| **Descripción del Proyecto** |
| --- |
| **Objetivos del proyecto** |
| **Objetivo General**  Desarrollar una plataforma de capacitación que facilite la creación, gestión y seguimiento de cursos formativos dirigidos a los trabajadores, adaptando los contenidos a las necesidades específicas de la industria minera. Además, la plataforma debe proporcionar herramientas eficaces para evaluar el rendimiento y el progreso de los empleados.  **Objetivos Específicos**   * Registrar al menos el 95% de los cursos de capacitación en la nueva plataforma dentro de los primeros 3 meses posteriores a su implementación. * Incrementar la accesibilidad y la participación de los trabajadores en los cursos de capacitación, alcanzando un 99% de participación en un plazo de 5 meses. * Generar reportes de seguimiento para al menos el 90% de los trabajadores inscritos en los cursos de capacitación, utilizando exclusivamente la nueva plataforma en un periodo de 6 meses. |
|  |

| **Alcance del Proyecto** | |
| --- | --- |
| **Entregables** | |
|  | |
|  | Acta de constitución del proyecto |
| 2. | Carta Gantt |
| 3. | Plan de gestión de riesgos |
| 4. | Documento de especificación de requisitos (SRS) |
| 5. | Diccionario de datos |
| 6. | Documento del diseño del sistema (SSD) |
| 7. | Especificación de casos de uso |
| 8. | Línea base del alcance |
| 9. | Plan de pruebas |
| 10. | Resultado del plan de pruebas |
| 11. | Acta de cierre de proyecto |
| 12. | Código de plataforma web |
| **Qué no incluirá este proyecto** | |
| * No se incluirá soporte técnico externo después de la entrega del software. * No se integrarán sistemas de terceros, excepto la vinculación con el proyecto de generación de encuestas. * La plataforma no incorporará análisis predictivo del rendimiento de los trabajadores. | |
| **Supuestos (en relación con el alcance)** | |
| * La plataforma será diseñada para ser completamente responsiva y compatible con todos los dispositivos. * Permitirá a los trabajadores realizar un seguimiento de los cursos de capacitación en los que están inscritos. * Proporcionará herramientas a la administración para supervisar los cursos de capacitación creados previamente. * Ofrecerá a la administración la funcionalidad de crear nuevos usuarios para los trabajadores que se incorporen a la empresa. * Almacenará información sobre quiénes han ingresado y finalizado un curso. | |
| **Restricciones** | |
| * El proyecto tendrá una duración máxima de 2 meses. * Cada hito y/o fase del proyecto deberá cumplirse estrictamente en los tiempos establecidos. * Los módulos de cursos de capacitación y encuestas deben operar correctamente con una única base de datos. * El desarrollo de la plataforma web estará a cargo del “Grupo 8” de CAPSTONE. * Los usuarios trabajadores no podrán crear sus propias cuentas en la plataforma. | |

| **Aprobaciones** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rol** | **Nombre** | **Firma** | **Fecha** |
| **Gerente de Proyecto** | Gerardo Galán Cruz | N/A | N/A |
| **Stakeholder** | Ronald Manque Valenzuela | N/A | N/A |
| **Cliente** | Salfa Mantenciones | N/A | N/A |

| **Notas** |
| --- |
| N/A |