| Información General del Proyecto |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID. Proyecto: | 0.0.2 | * Fecha: | 30/09/2024 |
| Nombre del Proyecto: | Salfa Capacitaciones |  |  |
| Director de Proyecto: | Gerardo Galán Cruz |  |  |
| Preparado por: | Equipo Capstone Grupo 8 |  |  |

Descripción del Proyecto

Objetivos del proyecto

Objetivo General Desarrollar una plataforma de capacitación que facilite la creación, gestión y seguimiento de cursos formativos dirigidos a los trabajadores, adaptando los contenidos a las necesidades específicas de la industria minera. Además, la plataforma debe proporcionar herramientas eficaces para evaluar el rendimiento y el progreso de los empleados. Objetivos Específicos - Registrar al menos el 95% de los cursos de capacitación en la nueva plataforma dentro de los primeros 3 meses posteriores a su implementación. - Incrementar la accesibilidad y la participación de los trabajadores en los cursos de capacitación, alcanzando un 99% de participación en un plazo de 5 meses. - Generar reportes de seguimiento para al menos el 90% de los trabajadores inscritos en los cursos de capacitación, utilizando exclusivamente la nueva plataforma en un periodo de 6 meses.

| Alcance del Proyecto |  |
| --- | --- |
| Entregables |  |
|  | Acta de constitución del proyecto |
| 2. | Carta Gantt |
| 3. | Plan de gestión de riesgos |
| 4. | Documento de especificación de requisitos (SRS) |
| 5. | Diccionario de datos |
| 6. | Documento del diseño del sistema (SSD) |
| 7. | Especificación de casos de uso |
| 8. | Línea base del alcance |
| 9. | Plan de pruebas |
| 10. | Resultado del plan de pruebas |
| 11. | Acta de cierre de proyecto |
| 12. | Código de plataforma web |
| Qué no incluirá este proyecto |  |
| - No se incluirá soporte técnico externo después de la entrega del software. - No se integrarán sistemas de terceros, excepto la vinculación con el proyecto de generación de encuestas. - La plataforma no incorporará análisis predictivo del rendimiento de los trabajadores. |  |
| Supuestos (en relación con el alcance) |  |
| - La plataforma será diseñada para ser completamente responsiva y compatible con todos los dispositivos. - Permitirá a los trabajadores realizar un seguimiento de los cursos de capacitación en los que están inscritos. - Proporcionará herramientas a la administración para supervisar los cursos de capacitación creados previamente. - Ofrecerá a la administración la funcionalidad de crear nuevos usuarios para los trabajadores que se incorporen a la empresa. - Almacenará información sobre quiénes han ingresado y finalizado un curso. |  |
| Restricciones |  |
| - El proyecto tendrá una duración máxima de 2 meses. - Cada hito y/o fase del proyecto deberá cumplirse estrictamente en los tiempos establecidos. - Los módulos de cursos de capacitación y encuestas deben operar correctamente con una única base de datos. - El desarrollo de la plataforma web estará a cargo del “Grupo 8” de CAPSTONE. - Los usuarios trabajadores no podrán crear sus propias cuentas en la plataforma. |  |

| Aprobaciones |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rol | Nombre | Firma | Fecha |
| Gerente de Proyecto | Gerardo Galán Cruz | N/A | N/A |
| Stakeholder | Ronald Manque Valenzuela | N/A | N/A |
| Cliente | Salfa Mantenciones | N/A | N/A |

Notas

N/A